Пункт 11  ж   абз.2

Об инвестиционных программах ( о проектах ИП) и отчетах об их реализации

за 2015 год

В 2015  году инвестиционная программа, учтенная в необходимой валовой выручке при установлении  тарифа  на  услуги   по    передаче   электроэнергии  по   МУП « Горэлектросети»   г Нововоронеж  в сумме 2107,5 т.р. выполнена в полном объёме..

Для повышения надёжности и экономичности электроснабжения потребителей, совершенствования и улучшения технического состояния электрооборудования электрической сети   в  2015 году  проведены следующие мероприятия по строительству, реконструкции и  модернизации оборудования за счёт собственных средств предприятия, а также  за счёт средств бюджета городского округа город Нововоронеж :

1. Для решения социальной  задачи по нормальному  функционированию систем обеспечения населения электрической энергией, учитывая реальную нагрузку потребителей,  выполнено строительство и введены в эксплуатацию:

- воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 3,2км   и воздушная линия -10 кВ протяженностью 650 м( электроснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе с. Олень-Колодезь ). Строительство выполнено за счет средств бюджета, имущество передано МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 38 от 22.01.2015г. Увеличение стоимости объекта- 2685000 руб. ;

-  две кабельные  линии 6 кВ  протяженностью 695 м ( электроснабжение городского стадиона по ул. Строителей ,1) Строительство выполнено за счет средств бюджета, имущество передано МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 39 от 22.01.2015г. Стоимости принятого имущества- 1908158,00 руб;

- две трансформаторные подстанции ТП-7,ТП-8 6/0,4кВ в Северном микрорайоне ( электроснабжение многоквартирных домов Северного микрорайона). Строительство выполнено за счет средств ЗАО «ИКАО», имущество передано МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 09 от 15.01.2015г. Стоимости принятого имущества- 4990000,00 руб;

- две кабельные линии 0,4 кВ  протяженностью 680 м  и сети наружного освещения  жилого дома Коммунальная, 6. Строительство выполнено за счет средств ООО  «АНПС», имущество передано МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 543 от 10.04.2015г. Стоимости принятого имущества- 1908158,00 руб.

2. Для выполнения высоковольтных испытаний и измерений за счет средств  предприятия приобретено :

- электролаборатория  передвижная на базе автомобиля ГАЗ –С41R 13, стоимостью 3850000 руб.;

-  измерительные приборы и аппараты на сумму-1978131,48 руб.;

3. С целью эксплуатации и обслуживания воздушных линий электропередач, за счет средств бюджета приобретен и передан МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 1689 от 11.12.2015г. :

- подъемник самоходный стреловой 481230-А (ПСС-131.22Э), стоимостью – 3811080 руб.

4. Для повышения мобильности оперативного и ремонтного персонала МУП «Горэлектросети», за счет средств бюджета приобретен и передан МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 1377 от 09.10.2015г.:

- автомобиль УАЗ 390995, стоимостью 551151 руб.

5.  С целью снижения потерь электроэнергии в распределительных трансформаторах, для повышения мощности , приобретены энергосберегающие трансформаторы:

- 2*ТМГ 12- 10/0,4 кВ 400 кВА ( для установке в районе МИЗ «Поле Чудес»);

- 2*ТМГ 12- 6/0,4 кВ 630 кВА, для замены в ТП -11.

Общая стоимость оборудования- 1205220 руб.